#### FORMULARZ AKTU UMOWY do części I

Nr 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/02

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

„Zagospodarowanie terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w zieleń i inne prace” w ramach Projektu ISPA-FS nr 2002/PL/16/P/PE/034

„Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”

Niniejsza Umowa została zawarta w dn. ......................................pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.,

ul. Witosa 76,

26-600 Radom

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

a

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

adres: ................................................................................................................................................................

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia: ..................................

W razie wątpliwości pojęcia użyte w umowie należy interpretować zgodnie z treścią ustawy 
z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają, co następuje:

§ 1

- Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 – SIWZ

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 3 – Wykaz cen zawierający dla każdej pozycji kwotę netto, podatek Vat i kwotę brutto.

§ 2

Przedmiotem niniejszej umowy jest zagospodarowanie terenu ZUOK w zieleń. Szczegółowy zakres niniejszej umowy określa Program Funkcjonalno Użytkowy stanowiący załącznik 
nr .….  do Umowy.

§ 3

- Nadzór nad realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzony przez Inżyniera Kontaktu, działającego zgodnie z umową Nr 2002/PL/16/P/PE/034-02/02 z dn. 31.12.2008r. „Inżynier Kontraktu i pomoc techniczna podczas realizacji Projektu”, zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „Radkom” Sp. z o.o., 
ul. Witosa 76, 26-600 Radom, a Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD-WARSZAWA” Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.

- Do obowiązków Inżyniera należy:

  - pełnienie kontroli nad realizacją wykonania umowy,

  - w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, może on polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności realizowanych w ramach umowy,

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inżyniera wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

§ 4

- Niniejsza Umowa jest Umową opartą o wynagrodzenie ryczałtowe.

- Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę:

  - bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie:...........................................................................................................PLN)

  - z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:.......................................................................................................... PLN)

w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości ............................... PLN

(słownie:.......................................................................................................... PLN)

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonane i odebrane w całości elementy umowy, przy czym łączna wartość kwot wynikających z faktur częściowych nie może przekroczyć 75% wartości umowy.

- Wykonawca będzie upoważniony do wystawiania faktur po podpisaniu przez Inżyniera 
i Zamawiającego protokołów odbiorów częściowych i końcowego wykonanych  prac.

- Faktury wystawiane będą w PLN.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Zapłaty będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy w PLN

Nr rachunku w PLN Wykonawcy: .....................................................................................................................................

...............................................................................(nazwa banku, pełny numer konta)

§ 5

Termin wykonania przedmiotu umowy 120 dni od daty zawarcia umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy ustala się dzień spisania protokołu odbioru  końcowego robót.

§ 6

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz 
i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest ………………………………………………………..

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami prawa.

- Wykonania przedmiotu umowy osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje.

- Posiadania dokumentacji prowadzonych prac i uzupełniania jej w miarę postępu robót.

- Zapewnienia Zamawiającemu, na każdym etapie wykonywania umowy, niezbędnych informacji, które pozwolą Zamawiającemu terminowo i racjonalnie podejmować decyzje dotyczące przedmiotu umowy. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się 
w szczególności do:

  - przedstawienia Zamawiającemu z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego istotnych założeń dla wykonania przedmiotu umowy,

  - bieżącego konsultowania z Zamawiającym stanu i postępu prac stanowiących przedmiot umowy,

- Wykonania przedmiotu umowy w terminie opisanym w § 5 i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

- Wykonania przedmiotu umowy za cenę określoną w § 4.

- Zabezpieczenia i ochrony we własnym zakresie i na swoje ryzyko sprzętu i materiałów używanych dla wykonywania przedmiotu umowy.

- Zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt swojego zaplecza w tym kabin sanitarnych dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wykonanie przyłączy i montaż licznika dla energii elektrycznej, dostarczonej przez  Zamawiającego.

- Wykonania umowy zgodnie z przepisami BHP, P/POŻ.

- Zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie zakładu i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac, stanowiących przedmiot umowy.

- Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do miejsca realizacji umowy; w szczególności zapewnienie braku kolizji wykonywanych prac z bieżącą eksploatacją ZUOK prowadzonego przez Zamawiającego.

- Po zakończeniu wykonywania umowy - uporządkowania terenu realizacji umowy, zaplecza Wykonawcy jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów do stanu istniejącego w terminie 5 dni od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego prac wchodzących w zakres umowy lub rozwiązania umowy czy odstąpienia od niej.

- Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie 
z postanowieniami umowy.

- Usuwania wad w okresie rękojmi.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać (zależnie od decyzji Zamawiającego) wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy w terminie 7 dni.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z Umowa nie mogą być publikowane lub ujawnione przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Inżyniera, tak wcześnie jak to możliwe, 
o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość prac, poniesione koszty przy realizacji przedmiotu umowy lub termin wykonania umowy.

- Okoliczności, o których mowa w niniejszym uregulowaniu mogą wpłynąć na zmianę treści umowy jedynie w warunkach określonych w art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że składając ofertę zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane prace, w tym z: ukształtowaniem terenu, powiązaniem miejsca wykonywania umowy z istniejącą infrastrukturą, możliwościami urządzenia zaplecza, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, oraz uwzględnił to w kalkulacji ceny ofertowej.

§ 10

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy należytej staranności, najlepszej wiedzy technicznej, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń, wynikających z postanowień SIWZ.

§ 11

- W przypadku ujawnienia wad w wykonywanym przedmiocie umowy, Inżynier 
i Zamawiający mają prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Inżynier, po uzyskaniu zgody Zamawiającego ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. Wykonawcą takich prób, badań, odkryć lub ekspertyz będzie podmiot wyznaczony przez Inżyniera i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.  W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu udokumentowanych, poniesionych w sposób uzasadniony, z tego tytułu kosztów.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym przez Inżyniera, to ma on prawo po uzyskaniu zgody Zamawiającego polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy lub wnioskować do Zamawiającego o odstąpienie od umowy. 
O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Inżynier powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej.

- Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo potrącić z gwarancji należytego wykonania umowy oraz w przypadku przekroczenia przez nie wartości gwarancji należytego wykonania umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12

W terminie 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej równą całkowitej wartości umowy określonej w § 4 ust. 2.

§ 13

- Jeżeli w trakcie wykonania umowy zaistnieje potrzeba dostarczenia przez Zamawiającego, znajdujących się w jego posiadaniu dodatkowych materiałów, Zamawiający umożliwi dostęp do tych materiałów w terminie 7 dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę. Dokumenty takie zostaną zwrócone Zamawiającemu najpóźniej na 10 dni przed zakończeniem terminu wykonania Umowy.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z Umowa nie mogą być publikowane lub ujawnione przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 14

- Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za:

  - Każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu robót budowlanych, usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2b.

  - Jeżeli kary umowne, o których mowa w § 15 ust 1 pkt. a) wyniosą więcej niż 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2b, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 2b, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 15

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ………. złotych, co stanowi 5 % wartości ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie i określonej w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść 100 % kwoty zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci:

  - 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za dzień wykonania zamówienia uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu końcowego wykonania robót.

  - pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia wykonania w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 16

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania:

  - bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

  - pokrycia przez Wykonawcę wszelkich strat lub kosztów powstałych wskutek zaistnienia lub  nieusunięcia wad przedmiotu umowy.

- O zauważonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. Wady przedmiotu umowy stwierdzone przez Wykonawcę jest on zobowiązany usunąć bezzwłocznie, nie czekając na wezwanie Zamawiającego.

- Robota będąca przedmiotem zamówienia jest objęta rękojmią zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

§ 17

- Po wykonaniu całości przedmiotu umowy, Wykonawca zgłasza Inżynierowi gotowość do odbioru najpóźniej na 7 dni przed umownym terminem wykonania robót, o którym mowa w § 5.

- Inżynier akceptuje zgłoszenie gotowości do odbioru robót, jeżeli ustali iż Wykonawca wykonał, wszystkie roboty będące przedmiotem umowy, należycie.

- Jeżeli przedmiot umowy nie został wykonany należycie (w całości, bez wad), Inżynier wskazuje Wykonawcy stwierdzenie uchybienia, oświadczając jednocześnie o braku akceptacji zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Wykonawca po usunięciu stwierdzonych przez Inżyniera uchybień, zgłasza ponownie gotowość do odbioru. Ewentualne opóźnienie z tego tytułu w wykonaniu przedmiotu umowy, obciąża Wykonawcę i jeżeli termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przekroczony, stanowić to będzie podstawę do naliczania kar umownych.

- W przypadku zgłoszenia gotowości do odbioru robót, Inżynier zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o otrzymaniu w/w zgłoszenia, a Zamawiający powołuje Komisję Odbiorową, w skład której wchodzą przedstawiciel Inżyniera, Zamawiającego i Wykonawcy, której celem jest dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Komisja Odbiorowa, po zapoznaniu się z dokumentacją odbiorową, niezwłocznie wyznacza termin rozpoczęcia odbioru końcowego, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Komisja odbiorowa dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeśli stwierdzi  należyte jego wykonanie.

- Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół.

§ 18

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest

................................................................................

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być dodatkowo potwierdzona przesyłką pisemną, podpisaną przez upoważnione osoby, wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej:

Dla Zamawiającego:

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

Dla Wykonawcy:

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

§ 19

- Wszelkie zmiany wymagają zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej.

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Językiem umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, protokołów i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |

# Footnotes

. Podczas przygotowywania Kontraktu do podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego oferta została wybrana, z dokumentu zatytułowanego  „FORMULARZ AKTU UMOWY” należy usunąć słowo „FORMULARZ” i pozostawić „AKT UMOWY”.