#### FORMULARZ AKTU UMOWY

Nr 2002/PL/16/P/PE/034-03/II/01

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

„Rozruch Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wraz z wykonaniem Prób eksploatacyjnych, szkolenia personelu oraz analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia”

w ramach Projektu ISPA-FS nr 2002/PL/16/P/PE/034

„Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”

Niniejsza Umowa została zawarta w dn. ......................................pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.,

ul. Witosa 76,

26-600 Radom

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

a

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

adres: ................................................................................................................................................................

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia: ..................................

W razie wątpliwości pojęcia użyte w umowie należy interpretować zgodnie z treścią ustawy 
z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają, co następuje:

§ 1

- Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

§ 2

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

- Zaprojektowanie i wykonanie Rozruchu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, w tym rozruchu mechanicznego (prób ruchowych), kompleksowego rozruchu technologicznego z próbami końcowymi (testowymi),

- Szkolenie personelu Zamawiającego,

- Wykonanie Prób eksploatacyjnych trzymiesięcznych,

- Wykonanie analizy porealizacyjnej wraz z przygotowaniem kompletu dokumentów w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w j. polskim oraz przygotowaniem streszczenia w języku niespecjalistycznym w j. polskim z tłumaczeniem na j. angielski.

- Zaprojektowanie i wyposażenie w sprzęt i środki do likwidacji (neutralizacji) awaryjnych wycieków i rozlań substancji mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne.

- Szczegółowy zakres niniejszej umowy określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

§ 3

Nadzór nad realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzony przez Inżyniera Kontraktu – firmę Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej „BIPROWOD-WARSZAWA” Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, działającego zgodnie z umową Nr 2002/PL/16/P/PE/034-02/02 z dn. 31.12.2008 r.

§ 4

- Niniejsza Umowa jest Umową opartą o wynagrodzenie ryczałtowe.

- Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę:

a) bez podatku VAT .................................. PLN

(słownie:...........................................................................................................PLN)

b) z podatkiem VAT .................................. PLN

(słownie:.......................................................................................................... PLN)

w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości ............................... PLN

(słownie:.......................................................................................................... PLN)

- Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia faktury częściowej, zgodnie z poniższym  harmonogramem, po podpisaniu przez Inżyniera Kontraktu 
i Zamawiającego protokołu odbioru danej części usług:

| L.p. | Część usługi | Płatność | PLN | Terminy wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozruch zakładu zgodnie z § 2, ust. 1pkt a Umowy | Faktura częściowa nr 1 | 20 % wartości umowy, tj. ....................... | Do 1 m-ca od dnia zawarcia umowy |
| 2 | Szkolenie personelu zgodnie z z § 2, ust. 1 pkt b Umowy | Faktura częściowa nr 2 | 5 % wartości umowy, tj. ........................ | Do 3 m-cy od dnia zakończenia rozruchu |
| 3 | Próby eksploatacyjne zgodnie z § 2, ust 1 pkt c Umowy | Faktura częściowa nr 3 | 40 % wartości umowy, tj. ....................... | Do 3 m-cy od dnia zakończenia rozruchu |
| 4 | Analiza porealizacyjna zgodnie z § 2, ust.1 pkt.d Umowy | Faktura częściowa nr 4 | 30 % wartości umowy, tj. ........................ | Do 30.11.2009r. |
| 5 | Sprzęt i środki do likwidacji awaryjnych wycieków i rozlań zgodnie z § 2, ust. 1 pkt. e Umowy | Faktura częściowa nr 5 | 5 % wartości umowy, tj. ......................... | Do 1 m-ca od dnia zawarcia umowy |
| SUMA |  |  | ......................................... |  |

4. Faktury wystawiane będą w PLN

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur, w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

6. Zapłaty będą dokonywane na konta bankowe Wykonawcy w PLN

Nr rachunku w PLN Wykonawcy: .....................................................................................................................................

...............................................................................(nazwa banku, pełny numer konta)

§ 5

Termin wykonania Usługi: od daty zawarcia umowy  do 30.11.2009 r.

§ 6

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 jest …………………………………………………

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

§ 7

- W terminie 14 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca na własny koszt zawrze umowę ubezpieczenia na kwotę co najmniej równą całkowitej wartości umowy określonej w §4 ust. 2 i przedłoży Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej.

- Okres ubezpieczenia obejmuje okres realizacji niniejszej umowy.

- Ubezpieczenie winno obejmować w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będące następstwem ryzyk objętych umową ubezpieczenia powstałe 
w okresie ubezpieczenia, choćby ujawnione zostały w terminie 6-ciu miesięcy po zakończeniu umowy. Ubezpieczenie winno obejmować również dodatkowe usługi Ubezpieczającego, mające na celu usunięcie skutków popełnionych błędów. 
W przypadku nie ubezpieczenia umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może według własnego wyboru:
a) ubezpieczyć umowę we własnym zakresie, a koszt ubezpieczenia potrącić z kwoty przeznaczonej dla Wykonawcy,
b) odstąpić od umowy ze skutkami odstąpienia z winy Wykonawcy.

§ 8

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentów Wykonawcy wyszczególnionych w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej według zapisu Załącznika nr 1.

§ 9

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §4, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)  w wyniku wykonywania niniejszej Umowy.

§ 10

- Jeżeli w trakcie wykonania umowy zaistnieje potrzeba dostarczenia przez Zamawiającego, znajdujących się w jego posiadaniu dodatkowych materiałów, Zamawiający umożliwi dostęp do tych materiałów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawcę.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać (zależnie od decyzji Zamawiającego) wszelkie dokumenty związane 
z wykonywaniem niniejszej Umowy w terminie 14 dni.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z Umowa nie mogą być publikowane lub ujawnione przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

- Wykonawca oraz jego personel dochowają tajemnicy zawodowej przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu w ciągu 5 lat. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku 
z wykonywaniem umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego.

§ 11

- Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za:

  - Każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu usługi, usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub zgłoszonych w okresie rękojmi, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 2b. Wysokość kar pomniejsza się o kwotę zapłaconych kar z tytułu opisanego w pkt c).

  - Jeżeli kary umowne, o których mowa w §11 ust 1 pkt a) wyniosą więcej niż 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w  §4 ust. 2b, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.

  - Jeżeli Wykonawca nie ukończy w terminie określonym w umowie poszczególnych części usług określonych w §4 ust.3, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §4 ust.2b. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od upływu umownego terminu wykonania poszczególnych etapów..

  - Jeżeli Wykonawca nie ukończy w terminie określonym w umowie pierwszej części usługi– Rozruch zakładu, Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy i jednocześnie naliczyć karę w wysokości 20% wartości, o której mowa w §4 ust.2b.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 2b, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ……….złotych, co stanowi 10 % wartości ceny całkowitej brutto  podanej w ofercie i określonej w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest obowiązany wnieść 100% kwoty zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci:

  - 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za dzień wykonania zamówienia uważa się dzień podpisania przez Strony ostatniego z protokołów odbioru części usług wchodzących w zakres Umowy.

  - pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

- W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo żądania:

  - bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

  - pokrycia przez Wykonawcę wszelkich strat lub kosztów powstałych wskutek zaistnienia lub  nieusunięcia wad przedmiotu umowy.

- O zauważonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. Wady przedmiotu umowy stwierdzone przez Wykonawcę jest on zobowiązany usunąć bezzwłocznie, nie czekając na wezwanie Zamawiającego.

- Usługa będąca przedmiotem zamówienia jest objęta rękojmią zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

- Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie 6-ciu miesięcy od daty wykonania usług, tj. od daty podpisania przez Strony ostatniego z protokołów odbioru części usług wchodzących w zakres niniejszej Umowy.

§ 13

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu Zamawiającego jest ......................................................

- Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być dodatkowo potwierdzona przesyłką pisemną, podpisaną przez upoważnione osoby, wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej:

Dla Zamawiającego:

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

Dla Wykonawcy:

| Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Telefon: |  |
| Fax.: |  |
| e-mail: |  |

§ 14

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Językiem umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, protokołów i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |

# Footnotes

. Podczas przygotowywania Kontraktu do podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, którego oferta została wybrana, z dokumentu zatytułowanego  „FORMULARZ AKTU UMOWY” należy usunąć słowo „FORMULARZ” i pozostawić „AKT UMOWY”.

Pozostawić w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę